عقد اتفاق وتطوير منصة وتطبيقات «سليم» الرقمية

(عقد مقاولة وخدمات برمجية محدد المدة والمراحل ورهن التقدير — خاضع لأحكام القانون المدني المصري)

إنه في يوم: ..................................   الموافق: ..... / ..... / 2026م،  بمحافظة الإسكندرية، تم الاتفاق والتراضي والتعاقد بين كلٍ من:

أولاً: الطرف الأول (صاحب العمل / العميل): • الاسم: السيد الدكتور / أحمد عبده مخلوف بخيت (المعروف مهنياً بـ د. أحمد الخطيب — مؤسس منصة سليم). • الرقم القومي: 29210212601954 (مصلحة الأحوال المدنية بجمهورية مصر العربية). • العنوان المقيم به: ش السيد حسين - المندرة - قسم ثان المنتزة - محافظة الإسكندرية. • هاتف التواصل الرسمي: ........................................... ¦ البريد الإلكتروني: office@ahmedelkhateeb.com (ويُشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الأول»)

ثانياً: الطرف الثاني (المقاول / المبرمج والمطور التقني): • الاسم: السيد / أحمد محمد إبراهيم محمد. • الرقم القومي: 28810220203155 (مصلحة الأحوال المدنية بجمهورية مصر العربية). • العنوان المقيم به: ش أحمد الرفاعي - عصافرة قبلي - قسم أول المنتزة - محافظة الإسكندرية. • المهنة: مهندس ومطور برمجيات وتطبيقات الهواتف الذكية ومواقع الويب. • هاتف وتواصل واتساب: ........................................... ¦ البريد الإلكتروني: ........................................... (ويُشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الثاني»)

تمهيد

لما كان الطرف الأول هو المالك الحصري وصاحب الحقوق الفكرية والتجارية لمشروع ومنصة «سليم» (منظومة استشارات تغذية طبية، لايف كوتشينج، وبرامج إعادة ضبط الحرق والميتابوليزم)، ويرغب في تطوير موقع إلكتروني متكامل ومنظومة تقنية وتطبيقات ذكية لنظامي Android و iOS لخدمة المشتركين وإدارة الجلسات وحجز الباقات ومتابعة المشتركين؛
ولما كان الطرف الثاني يمتلك الخبرة الفنية والمهنية والتقنية لتصميم وبرمجة وتنفيذ واختبار هذا المشروع بالكامل ونشره على خوادم الويب ومتاجر التطبيقات المعتمدة؛
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية والصفة المعتبرة شرعاً وقانوناً للتعاقد، فقد اتفقا وتراضيا على ما يلي:

البند الأول: موضوع العقد ونطاق العمل التفصيلي

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ وتطوير وبرمجة واختبار وتسليم منظومة «سليم» الرقمية المتكاملة لحساب ومصلحة الطرف الأول، مطابقة لأعلى المعايير الاحترافية، وتشمل مخرجات العمل ما يلي:
1. نموذج الواجهة وتدفق المستخدم (Interactive Flow Prototype): بناء الشاشات الـ 11 المتفق عليها وفقاً للنموذج الأولي المعتمد، بما يضمن تدفق المشترك من الواجهة العامة، التسجيل، الباقات، الدفع، الجدولة الآلية، لوحة العميل، استمارة الفحص، شاشات الجلسات المباشرة، معالجة وتفريغ الذكاء الاصطناعي واعتماد التقارير الطبية.
2. الموقع الإلكتروني الكامل (Web Platform): تطوير الموقع بكامل صفحاته وربطه برمجياً ببوابات الدفع الإلكتروني (EasyKash / بطاقات بنكية)، نظام الجدولة وحجز المواعيد (نظام مدمج)، وربط قواعد البيانات ولوحة التحكم التامة.
3. تطبيقات الهواتف الذكية (Mobile Apps): تطوير التطبيق لنظامي Android و iOS بكفاءة وسرعة عالية، ومتابعة إجراءات الرفع والنشر حتى القبول الرسمي النهائي على متجري (Google Play Store) و (Apple App Store).

البند الثاني: الجدول الزمني ومواعيد التسليم الحتمية

يقر الطرف الثاني بالتزامه الصارم بتسليم مراحل المشروع وفقاً للمدد الزمنية الآتية، المحسوبة اعتباراً من تاريخ توقيع هذا العقد وسداد دفعة المقدم:

| المرحلة | نطاق الأعمال والمخرجات | المدة وموعد التسليم الحتمي |
| --- | --- | --- |
| المرحلة 1 | تسليم النموذج الأولي للواجهة والفلو (Interactive Prototype) قابلاً للمعاينة والاختبار. | خلال أسبوعين (14 يوماً تقويمياً) من تاريخ توقيع العقد. |
| المرحلة 2 | تسليم الموقع الإلكتروني الكامل والمفعل بكافة المميزات والربط البرمجي وتشغيل قواعد البيانات والدفع والجدولة. | خلال شهر ونصف (45 يوماً تقويمياً) من تاريخ توقيع العقد. |
| المرحلة 3 | تسليم ورفع تطبيقات الهواتف الذكية (iOS & Android) حتى القبول والاعتماد الرسمي للنشر المباشر. | خلال ثلاثة أشهر (90 يوماً تقويمياً) من تاريخ توقيع العقد (المدة غير شاملة فترة مراجعة المتاجر). |

البند الثالث: الدفعة المالية (المقدم) وآلية تقدير التطبيق وحق الاسترداد التام

اتفق الطرفان اتفاقاً قاطعاً وملزماً على النظام المالي والتقييمي الآتي: 1. الدفعة المقدمة الوحيدة المحددة بالعقد: سداد دفعة مقدمة قدرها 20,000 جنيه مصري (فقط عشرون ألف جنيه مصري لا غير) تُدفع للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد كدفعة مقدمة لبدء العمل والشروع الفوري في تنفيذ المشروع. 2. إلغاء أي مبالغ مسبقة أخرى وخضوع التقدير للطرف الأول: لا توجد أي مبالغ أو مستحقات مالية أخرى محددة مسبقاً في هذا العقد خلاف دفعة المقدم، ويكون تقدير القيمة المالية الختامية للتطبيق والمشروع خاضعاً حصراً وبمحض إرادة وتقدير الطرف الأول منفرداً بعد الانتهاء التام من تسليم التطبيق ومعاينته وتجربته عملياً من قبله. 3. حق استرداد المبلغ المدفوع في حالة عدم الاتفاق: في حالة عدم قبول الطرف الأول للتطبيق أو عدم رضائه التام عن مستواه الفني والتشغيلي، أو في حال عدم الاتفاق بين الطرفين على التقدير المالي النهائي للتطبيق بعد الانتهاء منه؛ يحق للطرف الأول بموجب إرادته المنفردة ودون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي فسخ هذا التعاقد، ويحق للطرف الأول استرداد كامل المبلغ المدفوع (المقدم البالغ 20,000 ج.م)، ويلتزم الطرف الثاني التزاماً فورياً لا يقبل التأخير برد هذا المبلغ كاملاً دون أي اقتطاع خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ إخطاره بعدم الاتفاق.

البند الرابع: حقوق الملكية الفكرية والأكواد المصدرية (IP Rights)

1. الملكية الحصرية للمشروع: يقر الطرف الثاني بأن كافة مخرجات المشروع—وتشمل دون حصر: الأكواد المصدرية (Source Code)، التصاميم، الواجهات، قواعد البيانات، والرسومات—هي ملكية فكرية وتجارية خالصة وحصرية للطرف الأول بمجرد إنشائها.
2. تسليم المستودعات والحسابات: يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول كافة الأكواد المصدرية ومستودعات GitHub وحسابات الاستضافة السحابية وبيانات الدخول كاملة ودون تشفير أو حجب فور انتهاء العمل أو طلبها.

البند الخامس: السرية وحماية بيانات العملاء (NDA)

يتعهد الطرف الثاني التعهد التام بالمحافظة على سرية كافة المعلومات الفنية، التجارية، الطبية، وقواعد بيانات المشتركين التي يطلع عليها بمناسبة تنفيذ هذا العقد، ويحظر عليه إفشاؤها أو استخدامها لأي غرض شخصي أو تجاري، ويسري هذا الالتزام أثناء سريان العقد ولأجل غير مسمى بعد انتهائه.

البند السادس: الضمان والصيانة والدعم الفني المجاني

يلتزم الطرف الثاني بتقديم فترة ضمان ودعم فني مجاني لمدة 3 أشهر (تسعون يوماً) تبدأ من تاريخ الإطلاق الرسمي وقبول التطبيقات على المتاجر. ويلتزم خلالها بمعالجة وإصلاح أي عيوب برمجية (Bugs) أو أخطاء تشغيلية تظهر أثناء الاستخدام الفعلي ودون المطالبة بأي مقابل مالي إضافي.

البند السابع: غرامة التأخير والفسخ الاتفاقي

1. غرامة التأخير: في حال تأخر الطرف الثاني عن المواعيد المحددة بالبند الثاني دون إذن كتابي مسبق، تُفرض غرامة تأخير قدرها 500 ج.م عن كل يوم تأخير.
2. الفسخ الاتفاقي واسترداد المبالغ: إذا تجاوز التأخير 15 يوماً عن الموعد المحدد، يحق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار أو إعذار أو حكم قضائي، ويلتزم الطرف الثاني برد كافة المبالغ المستلمة مع تسليم ما تم إنجازه من أعمال حتى ذلك التاريخ.

البند الثامن: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

يخضع هذا العقد ويفسر وفقاً لأحكام القانون المدني المصري (أحكام عقد المقاولة). وفي حال نشوء أي نزاع—لا قدر الله—يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا العقد، ينعقد الاختصاص القضائي لمحاكم الإسكندرية بمختلف درجاتها، باعتبارها موطن طرفي العقد ومحل التنفيذ.

البند التاسع: نسخ العقد والنفاذ

حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين باللغة العربية، موقعتين من الطرفين، واستلم كل طرف نسخته الأصلية للعمل بموجبها والالتزام التام بكافة بنودها اعتباراً من تاريخ التوقيع وسداد دفعة المقدم.

| الطرف الأول (صاحب العمل / العميل) | الطرف الثاني (المقاول / المبرمج والمطور) |
| --- | --- |
| الاسم: د. أحمد عبده مخلوف بخيت (أحمد الخطيب) | الاسم: م. أحمد محمد إبراهيم محمد |
| الرقم القومي: 29210212601954 | الرقم القومي: 28810220203155 |
| التوقيع: ..................................................... | التوقيع: ..................................................... |
| البصمة: ..................................................... | البصمة: ..................................................... |